«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП г. Костромы

«Костромагорводоканал»

_____________ П. Е. Пылёв

«02» июня 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Запрос предложений

на право заключения договора подряда на производство работ по

строительству сети водопровода и сети канализации в микрорайоне Солоница

в г. Кострома.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Костромагорводоканал»

г. Кострома

2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. Извещение о закупке										3

2. Документация о закупке										5

3. Заявка на участие в запросе предложений (форма для заполнения) 				11

4. Согласие на обработку персональных данных (форма для заполнения) 				14

5. Проект договора на производство работ (водопровод)						15

6. Проект договора на производство работ (канализация)						27

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса предложений на право заключения договора подряда на производство работ по строительству сети водопровода и сети канализации в микрорайоне Солоница

в г. Кострома.

г. Кострома   		                                                                      	  «02» июня 2016 года

| 1. | Способ закупки | Запрос предложений |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Покупателя. | Муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Костромагорводоканал» Местонахождение, почтовый адрес: 156000 г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 2 а. Адрес электронной почты: zakupki@kosgvk.ru Номер контактного телефона: (4942) 44-03-39, (4942) 31-52-91 Факс: (4942) 44-03-25 |
| 3. | Предмет договора (с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг) | ЛОТ 1: Строительство сети водопровода в микрорайоне Солоница от угла поворота сети водопровода в районе дома №3 по ГП до колодца, расположенного на пересечении ул. Линейная – ул. Физкультурная в г. Кострома ЛОТ 2: Строительство сети канализации в микрорайоне Солоница от колодца, расположенного на перекрестке пр-д Речной — ул. Физкультурная до выпускных колодцев домов №1, №2 и №3 по ГП в мкр. Солоница. |
| 4. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Кострома, мкр. Солоница. |
| 5. | Сведения о начальной цене договора (цене лота) | ЛОТ 1: Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС — 3 622 566 (три миллиона шестьсот двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 95 копеек Начальная (максимальная) цена договора, в т.ч. НДС — 4 274 629 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 00 копеек ЛОТ 2: Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС — 3 249 053 (три миллиона двести сорок девять тысяч пятьдесят три) рубля 70 копеек Начальная (максимальная) цена договора, в т.ч. НДС — 3 833 883 (три миллиона восемьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 37 копеек, в том числе НДС 18% Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящей документации о закупке. В случае, если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о закупке, соответствующий участник закупки не допускается к участию в запросе предложений на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным в документации о закупке. При наличии заявившихся участников, предложивших одинаковые предложения по условиям исполнения договора, в том числе по сумме договора, преимущества будет иметь участник, подавший заявку ранее в соответствии с данными в «Журнале регистрации заявок потенциальных участников закупок». |
| 6. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация о закупке предоставляется потенциальным участникам закупки безвозмездно в электронном виде путем предоставления возможности скачивания файлов, содержащих указанную информацию в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и с сайта Предприятия (www.kosgvk.ru), а также на основании письменной заявки предоставляется ежедневно с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (МСК) со дня размещения извещения о проведении запроса предложений (кроме праздничных и выходных дней) до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Депутатская, д. 8 кабинет 24. Дополнительная информация может предоставляться по телефону: (4942) 31-52-91. |
| 7. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявка на участие в запросе предложений подаётся в письменном виде. Заявки на участие в запросе предложений принимаются нарочно, либо посредством курьерской/почтовой службы по месту нахождения Заказчика по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Депутатская, д. 8, кабинет 24. Заявки принимаются ежедневно (кроме праздничных и выходных дней) с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, в предпраздничные дни до 12:00 (МСК). Дата начала подачи заявок — день, следующий за днем размещения извещения о запросе предложений на официальном сайте. Дата окончания приёма заявок: «14» июня 2016 г. время — 09:00 (МСК) Предложения, полученные позже указанного срока, будут отклонены без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. |
| 8. | Место и дата рассмотрения заявок и принятие решения о допуске участников закупки | Рассмотрение предложений состоится: «14» июня 2016 г., время - 10:00 (МСК) по адресу: г. Кострома, ул. Депутатская, д. 8, кабинет 34. |
| 9. | Место и дата подведения итогов закупки (оценка и сопоставление заявок) | Подведение итогов состоится: «14» июня 2016 г., время — 15:00 (МСК) по адресу: г. Кострома, ул. Депутатская, д. 8, кабинет 34. |

Документация о закупке

Запрос предложений на право заключения договора подряда на право заключения договора подряда на производство работ по строительству сети водопровода и сети канализации в микрорайоне Солоница в г. Кострома.

| 1. | Техническое задание Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Покупателя | ЛОТ 1: Строительство сети водопровода в микрорайоне Солоница от угла поворота сети водопровода в районе дома №3 по ГП до колодца, расположенного на пересечении ул. Линейная – ул. Физкультурная в г. Кострома. ЛОТ 2: Строительство сети канализации в микрорайоне Солоница от колодца, расположенного на перекрестке пр-д. Речной – ул. Физкультурная до выпускных колодцев домов №1, №2 и №3 по ГП в мкр. Солоница Выполнение работ должно быть проведено в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных актов в строительстве, включая СП 48.13330.2011 — Организация строительства, СДОС-03-2009. - Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, СДОС-04-2009. - Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. При выполнении строительных работ должны быть: применены оптимальные технологии, методы и методики выполнения работ. соблюдены требования техники безопасности. При сдаче и приемке результатов работ требуется предъявление представителю Заказчика каждого вида и этапа скрытых работ с оформлением соответствующей документации. При передаче Заказчику технических документов по завершению и сдаче работ Подрядчику требуется предоставить Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 (3 экз.) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (3 экз.) в комплекте с Исполнительной съемкой (3 экз.), согласованной с начальником цеха канализационных сетей. Требованием по монтажу поставленного оборудования и пусконаладочным работам является обязательное проведение испытаний по параметрам, предъявляемым ГОСТ и СНиП. Требованием по объему гарантий качества работ является немедленное устранение подрядчиком неисправностей за собственный счет по всем видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ, выявленных в течение гарантийного срока. Срок гарантий качества на результаты работ — не менее 5 лет. Требование к квалификации исполнителя — наличие допуска СРО, собственная производственная база. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка Участника закупки должна предоставляться по форме, утвержденной МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» с обязательным приложением следующих документов: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку (копия решения уполномоченного органа о назначении или об избрании физического лица на должность единоличного исполнительного органа, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне Участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени Участника закупки действует иное уполномоченное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; копии учредительных документов: -устав(для юридических лиц); -свидетельство о постановке на налоговый учёт; -свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученная не ранее чем за месяц до дня размещения на официальных сайтах извещения о проведении данного запроса предложений; согласие на обработку персональных данных; договор подписанный участником и скреплённый печатью участника , включая все приложения, в 2-х экземплярах (каждый экземпляр прошивается отдельно от заявки); Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна быть составлена на русском языке, быть скреплена печатью участника (для юридических лиц) и подписана участником или лицом, уполномоченным таким участником, содержать опись входящих в её состав документов. Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке, поданы от имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в закупке документов и сведений. В случае отсутствия у заявившегося Участника какого-либо документа, из перечисленных в настоящем разделе, Закупочная комиссия не допускает такого Участника к дальнейшему рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. Участник имеет право подать только одно Предложение. |
| 3. | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг | г. Кострома, мкр. Солоница. Срок действия договора (ов) - с даты заключения по 31 августа 2017 г. |
| 4. | Сведения о начальной цене договора (цене лота) | ЛОТ 1: Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС — 3 622 566 (три миллиона шестьсот двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 95 копеек Начальная (максимальная) цена договора, в т.ч. НДС — 4 274 629 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 00 копеек ЛОТ 2: Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС — 3 249 053 (три миллиона двести сорок девять тысяч пятьдесят три) рубля 70 копеек Начальная (максимальная) цена договора, в т.ч. НДС — 3 833 883 (три миллиона восемьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 37 копеек, в том числе НДС 18% При наличии заявившихся участников, работающих с применением разных систем налогообложения, при сопоставлении заявок будет рассматриваться цена договора за вычетом НДС. Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящей документации о закупке. В случае, если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в закупочной документации, соответствующий участник закупки не допускается к участию в запросе предложений на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным в документации о закупке. При наличии заявившихся участников, предложивших одинаковые предложения по условиям исполнения договора, в том числе по сумме договора, преимущества будет иметь участник, подавший заявку ранее в соответствии с данными в «Журнале регистрации заявок потенциальных участников закупок». |
| 5. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Начальные условия оплаты: Оплата работ производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и после получения Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также после получения от Подрядчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленных в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом по согласованию сторонами по договорной цене, установленной в настоящем договоре, с учетом всех ранее произведенных по нему платежей. |
| 6. | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Цена договора сформирована с учётом выполнения полного объема работ, стоимости товара, расходов, связанных с отгрузкой, перевозкой, доставкой, страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС, а также других дополнительных расходов, связанных с выполнением договора. |
| 7. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений | Заявка на участие в запросе предложений подаётся в письменном виде. Заявки на участие в запросе предложений принимаются нарочно, либо посредством курьерской/почтовой службы по месту нахождения Заказчика по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Депутатская, д. 8, кабинет 24. Заявки принимаются ежедневно (кроме праздничных и выходных дней с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, в предпраздничные дни до 15:00 (время московское). Дата начала подачи заявок — день, следующий за днем размещения в единой информационной системе извещения о запросе предложений. Дата окончания приёма заявок: «14» июня 2016 г., время — 09:00 (МСК) Предложения, полученные позже указанного срока, будут отклонены без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. |
| 8. | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | 1. Участник должен иметь правомочия на заключение договора. 2. Требования к Участникам, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Документацией: 2.1. Участник должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; 2.2. Участник должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 2.3. Участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений. 2.4. Участник не должен находиться в процессе ликвидации, быть признанным несостоятельным (банкротом). Участником запроса предложений не может являться лицо, на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена. 2.5. Участник должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимыми для производства товара и (или) выполнения работ/услуг. 2.6. В реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об участнике запроса предложений. Соответствие указанным требованиям гарантируется участником закупки при подаче заявки. Покупатель вправе провести проверку соответствия участника закупки предъявляемым требованиям, в случае выявления факта несоответствия на любой стадии закупки отказать такому участнику в заключении и исполнении договора. |
| 9. | Формы, порядок предоставления участникам закупки разъяснений документации о закупке | Запрос о разъяснении документации о закупке направляется в адрес Покупателя в письменной форме по адресу, указанному в извещении о закупке посредством почтовой, курьерской или электронной связи, либо доставляется непосредственно по месту нахождения Покупателя нарочным. Запрос считается полученным в момент поступления его Покупателю. Запрос о разъяснении документации о размещении закупки должен быть направлен с таким расчетом, чтобы он поступил Покупателю не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока приема заявок. Запросы, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. В случае получения запроса на официальном бланке Участника разъяснение документации о закупке даётся в письменной форме путем размещения разъяснения на официальном сайте закупок не позднее чем в течение 3 (трех) дней с даты поступления запроса. |
| 10. | Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки | Рассмотрение предложений состоится: «14» июня 2016 г., время - 10:00 часов (МСК) по адресу: г. Кострома, ул. Депутатская, д. 8, кабинет 34. |
| 11. | Дата подведения итогов закупки | Подведение итогов состоится: «14» июня 2016 г., время - 15:00 часов (МСК) по адресу: г. Кострома, ул. Депутатская, д. 8, кабинет 34. |
| 12. | Критерии, порядок оценки заявок на участие в закупке | Оценка заявок производится на основании критериев оценки, в соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП г. Костромы «Костромагорводоканал». Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений, Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями: Цена договора — расчетный метод; условия оплаты и условия поставки — экспертный метод. При наличии заявившихся участников, предложивших одинаковые предложения по условиям исполнения договора, в том числе по сумме договора, преимущества будет иметь участник, подавший заявку ранее в соответствии с данными в «Журнале регистрации заявок потенциальных участников закупок». Порядок оценки: 1. Критерий оценки «Цена договора». Для определения рейтинга заявки по критерию «Цена договора» используется расчетный метод. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: Ra i = A max - A i × 80 A max где: Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора»; A max - начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации о закупке; A i - предложение i-го участника закупки по цене договора. Значимость критерия — 80%. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость и используется для расчета итогового рейтинга по заявке. При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора. 2. Критерий оценки «Условия оплаты» - значимость критерия – 20% (коэффициент значимости — 0,2). Оценка формируется исходя из следующих условий: 1 - 3 балла - частичное соответствие требованиям документации; 4 - 6 баллов - полное соответствие требованиям документации; 7-8 баллов - частичное превосходство требований документации; 9-10 баллов - существенное превосходство требований документации. Для расчета итогового рейтинга по заявке Участника суммируются баллы по всем критериям. Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и получивший самый высокий рейтинг по сумме набранных баллов в соответствии с критериями оценки. |
| 13. | Порядок подписания договора | К заявке Участника, подаваемой на бумажном носителе, обязательно прилагается подписанный и скреплённый печатью договор (в 2-х экземплярах, прошивается отдельно от заявки), который составляется путём включения условий исполнения договора, предлагаемых Участником в заявке на участие, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации, включая все приложения к договору. Внесение каких-либо изменений в текст проекта договора, за исключением условий договора с альтернативным предложением, не допускается и влечет за собой отклонение заявки Участника. |

Приложение № 1

к Документации о закупке

Заявка на участие в запросе предложений

Для юридических лиц – заполняется на бланке организации

В Закупочную комиссию

МУП г.Костромы

«Костромагорводоканал»

Ознакомившись с Документацией о закупке к  запросу предложений на право заключения договора (ов) подряда на производство работ по строительству сети водопровода и (или) сети канализации в микрорайоне Солоница в г. Кострома сообщаем о согласии участвовать в данном запросе предложений на условиях, указанных в Документации о закупке.

Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства подписать договор на поставку товара, являющегося предметом закупки.

Так же сообщаем о своем соответствии требованиям, установленным Документацией о закупке, к участникам закупки:

1. Участник закупки ____________________ зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Участник закупки ____________________ состоит на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Участник закупки ____________________ соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом закупки.

4. Участник закупки ____________________ не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), не признан несостоятельным (банкротом). Участник закупки не является лицом, на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена.

5. Участник закупки ____________________ обладает необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимыми для производства и (или) реализации товаров.

6. В реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения об ____________________.

# Анкета участника закупки

| 1. Полное и сокращенное наименования юридического лица и его организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение), свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) / ФИО участника закупки – физического лица, ИП |  |
| --- | --- |
| 2. ИНН, КПП, ОГРН ,ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО участника закупки – юридического лица, ИНН, ОГРНИП участника закупки –индивидуального предпринимателя Паспортные данные участника закупки – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (наименование документа, серия и номер, дата и место выдачи, с приложением копий страниц паспорта, на которых указаны эти сведения) |  |
| 3. Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами); место жительства участника закупки |  |
| 4. Почтовый адрес участника закупки (адрес, по которому принимается корреспонденция); телефон, факс, адрес электронной почты |  |
| 5. Должность, ФИО, контактные данные уполномоченного представителя участника закупки |  |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |

Предложение по условиям исполнения договора

1. Наименование подрядных работ

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Срок гарантии качества на результаты подрядных работ

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. Место; условия; сроки выполнения подрядных работ

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Сведения о цене договора (цене лота) (указывается в рублях, с выделением суммы НДС)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5. Форма, сроки и порядок оплаты

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

6. Порядок формирования цены договора (цены лота)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Иные сведения по усмотрению участника

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник закупки:

Руководитель организации

(уполномоченный представитель) 		________________________	      __________________

М. П.                                                                                        		                              (подпись)			                   (Ф..И..О.)

Индивидуальный предприниматель 		________________________           ___________________

М. П.                                 		      	     		      (подпись)                       		                     (Ф..И..О.)

Приложение № 2

к Документации о закупке

Согласие на обработку персональных данных (ФОРМА)

Настоящим, я___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)

_______________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)

_______________________________________________________________________________________

(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________________________________________

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» (юридический адрес: Российская Федерация, 156000, г. Кострома, 1 Мая ул., д.2 а) содержащихся в Анкете участника _______________________________________________ от «___»________ 20___г.

(наименование организации, подавшей Анкету участника)                                     (дата)

1. Персональные данные, на обработку которых дается согласие:

Фамилия, имя, отчество

Адрес регистрации;

Адрес проживания;

Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения.

2. Персональные данные обрабатываются в целях:

- проверки сведений, указанных в Анкете участника и иных документах, предоставленных Организацией/лицом, подавшим Анкету участника;

- принятия решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Предприятия, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Предприятия, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации учредителю, членам органов управления, аффилированым, а также иным связанным с Предприятием лицами;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Предприятием осуществляют услуги по хранению, обработке, полученной Предприятием информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Предприятия и/или работ по обслуживанию средств автоматизации.

3. Перечень действий, на обработку которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

4. Способы обработки персональных данных: смешанный (полученная информация, в ходе обработки персональных данных передается по внутренней сети Предприятия).

Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, содержащего информацию о том, что настоящее согласие отозвано.

______________________ _______________________________________  «___» ________ 20___г.

(личная подпись)                        		  (инициалы, фамилия)

Договор подряда на производство работ № ДП 2016/112

Объект: «Сеть водопровода в микрорайоне Солоница от угла поворота сети водопровода в районе дома №3 по ГП до колодца, расположенного на пересечении ул. Линейная – ул. Физкультурная в г. Костроме»

г. Кострома                                                                                              «___»___________ 201__ г.

МУП г.Костромы «Костромагорводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пылева Павла Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик»в лице ____________  ____________   _______________   _____________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика следующие работы: строительство сети водопровода в микрорайоне Солоница от угла поворота сети водопровода в районе дома №3 по ГП до колодца, расположенного на пересечении ул. Линейная – ул. Физкультурная в г. Костроме, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. Работы по настоящему договору производятся для нужд МУП г.Костромы «Костромагорводоканал».

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей виды, объемы работ и используемые материалы.

1.3. Работы выполняются из материала Подрядчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы с надлежащим качеством, своими силами, из своего материала. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.1.2. Выполнить работы в срок, указанный в пункте 3.1. настоящего договора.

2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для обработки вещи или иного используемого для исполнения договора имущества.

2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.

2.1.5. В срок, не позднее 3 часов со времени наступления, письменно предупредить Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работ в срок.

2.1.6. Передать результат работ Заказчику.

2.1.7. За счет собственных средств исправить по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок все выявленные недостатки работ, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора или выполнял работы с иными недостатками.

2.1.8. Осуществлять оформление всей разрешительной документации на право производства работ.

2.1.9. В ходе выполнения работ проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц.

2.1.10. Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ). Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке площадки производства работ.

2.1.11. Соблюдать требования норм в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, указанные в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.12. До начала производства работ, назначить руководителя ответственного за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на участках где будут производится работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение работниками правил охраны труда и инструкций по охране труда, осуществление мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы на участках выполнения работ, осуществление контроля за проведением работ, выдачу нарядов-допусков на работы, отнесенные к работам повышенной опасности.

2.1.13. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Договором и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

2.1.14. В течение 5 дней с момента подписания Акта формы КС-2 и передачи Заказчику Справки формы КС-3, Подрядчик обязуется передать (выставить) Заказчику счет на оплату и счет-фактуру, оформленный в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137 (далее по тексту счет-фактура).

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения задания Заказчика.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принять результат выполненных работ в срок, не позднее 3 дней с даты получения уведомления от Подрядчика.

2.3.2. Произвести оплату работ по цене, указанной в статье 4 настоящего договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора.

2.4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения промежуточных сроков выполнения работ и/или конечного срока выполнения работ, привлечь для выполнения работ другую подрядную организацию. 2.4.5. При выявлении недостатков выполненных работ после передачи ему результатов работы, требовать от Подрядчика устранения недостатков работ за счет средств Подрядчика.

2.4.6. До начала работ ознакомить Подрядчика с действующими локальными нормативными актами Заказчика в области охраны окружающей природной среды, промышленной и пожарной безопасности.

2.4.7. Врезку сетей водопровода в действующие сети осуществляет заказчик.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ: течение 10 календарных дней с даты подписания договора;

Окончание работ: 31 августа 2017 г..

4. Стоимость работ и цена договора

4.1. Сметная документация, на основании которой формируется стоимость выполнения работ по данному договору обязательно проверяется департаментом ТЭК и ЖКХ Костромской области.

4.2. Стоимость работ по данному договору является договорной и составляет ________________________________________ (в том числе НДС______________________).

4.3. Цена договора может быть уменьшена по результатам фактически выполненных работ согласно акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

5. Порядок расчетов

5.1. Оплата работ производится Заказчиком не позднее _____(_______________)  календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и  после получения Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также после получения от Подрядчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленных в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом по согласованию сторонами по договорной цене, установленной в настоящем договоре, с учетом всех ранее произведенных по нему платежей.

6. Сдача-приемка выполненных работ

6.1. Приемка работы и оценка качества работ производится представителем Заказчика ежемесячно и после истечения общего срока выполнения работ, указанного в п. 3.1. настоящего Договора.

Приемка-сдача ежемесячного объема выполненных работ оформляется актом КС-2, справкой КС-3.

Акт Формы КС-2 и Справка по Форме КС-3 должны быть предоставлены Подрядчиком до 25 числа текущего месяца.

6.2. В случае выявления несоответствия (недостатков) результатов выполненных работ условиям настоящего договора при их ежемесячной приемке, Заказчик составляет Акт устранения несоответствия (недостатков) с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику в срок, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Подрядчик после получения указанного акта обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком.

6.3. После истечения срока выполнения работ, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, стороны составляют совместный Акт сдачи-приемки работ в срок, не позднее трех дней с даты истечения общего срока выполнения работ. Если при составлении совместного акта сдачи-приемки работ сторонами будут выявлены несоответствия (недостатки) результатов выполненных работ условиям настоящего договора, Подрядчик обязуется их устранить за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. Данное соглашение составляется в виде единого документа, подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.4. Если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7. Гарантии качества

7.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом работ указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации оборудования на протяжении гарантийного срока, указанного ниже, и несет ответственность за отступление от них.

7.3. Гарантийный срок работ устанавливается 5 лет с даты подписания сторонами акта приема – передачи выполненных работ, предусмотренного п. 6.3. настоящего Договора.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, на котором были проведены работы, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок Заказчик вправе составить такой акт с участием представителя независимой организации. В этом случае Акт направляется Подрядчику в срок, не позднее трех дней с даты его составления. Указанные в Акте данные не могут быть предметом спора между сторонами впоследствии. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц или Заказчика.

7.5. Если недостатки результата работы обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 5 лет с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения эксперта, привлекаемого по своему усмотрению Заказчиком  за счет Подрядчика. Данный акт является обязательным для сторон настоящего договора

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна в срок не позднее 14 дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также заключение Торгово-промышленной палаты, действующей на территории региона регистрации соответствующей Стороны, удостоверяющее наличие и срок действия этих обстоятельств и, по возможности, дающее оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

9. Ответственность сторон и расторжение договора

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, сторона, нарушившая обязательство, несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

9.2. За неисполнение своих обязательств, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штрафную неустойку в следующих размерах:

9.2.1. за начало работ после установленного срока – неустойка в виде пени в размере 0,1% от стоимости (цены) работ за каждый день просрочки до фактической даты начала работ;

9.2.2. за окончание работ после установленного срока – неустойка в виде пени в размере 0,1% от стоимости (цены) работ за каждый день просрочки.

9.2.3. за нарушение любого промежуточного срока выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - неустойка в виде пени в размере 0,1% от стоимости (цены) работ за каждый день просрочки;

9.2.4. за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - пеня в размере 0,2% действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости (цены) работ за каждый день просрочки.

9.2.5. за нарушения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, установленных Приложением №1 к настоящему Договору, Подрядчик обязуется, в срок, не позднее 5 дней со дня получения требования Заказчика, уплатить штраф в размере 15 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.2.6. за появление на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, или распитии на территории Заказчика алкогольных напитков (и/или употреблении наркотических и/или токсических средств) работником и/или работниками Подрядчика (либо работником и/или работниками привлеченного Подрядчиком третьего лица), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой установленный факт; в случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

9.3. Суммы неустоек за нарушение Подрядчиком обязательств по настоящему договору считаются начисленными с момента их признания в случаях и порядке установленных пунктом 9.2 или уплаты Подрядчиком, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае просрочки оплаты выполненных работ против сроков, установленных настоящим Договором по вине Заказчика, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 1/360 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Ответственность по уплате неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не распространяется на обязательства по уплате Заказчиком авансовых платежей и предварительной оплаты.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.

9.5. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.6. При проведении регламентированных процедур, в случае сообщения Поставщиком недостоверных сведений, предъявляемых к участникам этих процедур, договор также может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке, путем направления Поставщику уведомления о расторжении договора, без обращения в суд, в порядке, предусмотренном п.9.7 настоящего договора.

9.7. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора, при этом договор является расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления письменного уведомления.

9.8. В случае расторжения Договора Стороны обязаны исполнить свои обязательства, возникшие до даты расторжения Договора, в том числе уплатить предусмотренную настоящим договором неустойку.

9.9. В случае не соответствия качества выполненных подрядчиком работ по договору (не достижения результатом выполненных работ гарантированных показателей), Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 10% от стоимости выполненных работ.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Костромской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Конфиденциальность

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на 8 листах (без учета приложений), имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2. Условия настоящего договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные одной Стороной в ходе исполнения настоящего договора или при содействии другой Стороны, за исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с законодательством РФ коммерческой тайной (в частности информация о судебных арбитражных делах), признается конфиденциальной (далее – Конфиденциальная информация), то есть не подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной Стороной без согласия другой Стороны.

11.3. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения Конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой стороны. С Конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно связаны с исполнением договора.

11.4. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность полученных от Заказчика подлинных документов, а также несет ответственность перед Заказчиком за несанкционированное разглашение Конфиденциальной информации в течение срока действия Договора и десяти лет после прекращения его действия. Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный разглашением Конфиденциальной информации реальный ущерб в полном размере, кроме того уплатить штрафную неустойку в размере 25% от стоимости работ.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 августа 2017 г., а в части исполнения сторонами обязательств – до полного их исполнения.

13. Изменение и дополнение договора

13.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде единого документа и подлежат подписанию полномочными представителями обеих Сторон.

13.2 Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора  и в обязательном порядке содержат ссылку на порядковый номер приложения, номер и дату заключения данного договора.

14. Заключительные положения

14.1. В случае изменения у какой-либо из сторон места нахождения, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону. Указанное письменное извещение становится неотъемлемой частью настоящего договора. В случае неполучения стороной извещения место нахождения, название, банковские реквизиты сторон, указанные в договоре, считаются правильными.

14.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны.

Сторона, уступившая (продавшая, передавшая) свое право требования по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны, уплачивает другой стороне (должнику) неустойку, равную сумме, право требования которой уступлено.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.4. Каждая из сторон гарантирует, что

- она является лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по законодательству РФ, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами и для осуществления своей деятельности в ее нынешнем виде;

- имеет право заключить настоящий договор, а так же исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором;

- принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов, нарушения прав третьего лица, предоставленных ему стороной, или нарушения какого-либо решения или административного акта, нарушения положений законодательства РФ;

- ей были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения настоящего Договора, осуществления обязательств по настоящему Договору.

14.5. Корреспонденция и платежи, отправленные (перечисленные) по указанным в настоящем Договоре реквизитам, будут считаться надлежащим образом отправленными (перечисленными), если только одна из Сторон заранее не направит другой стороне письменное уведомление об изменении своих реквизитов.

14.6. Для целей соблюдения положений настоящего договора Стороны будут использовать реквизиты, указанные в статье 15.

14.7. С даты заключения настоящего договора все иные соглашения между сторонами, касающиеся предмета настоящего договора, утрачивают силу.

14.8. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Обязательства Подрядчика в части соблюдения норм в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

Приложение № 2. Техническое задание на выполнение подрядных работ.

15. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, 2а ИНН 4401000622 КПП 440101001 р/с 40702810313250005627 Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Воронеже, г. Воронеж БИК 042007835 Кор/счет 30101810100000000835 Директор _________________________П.Е. Пылев М.П. | ______________ ______________ ______________ _______________________ ____________ М.П. |

Приложение № 1 к Договору подряда на

производство работ № ДП 2016/112 от «___»___________ 201__ г.

Обязательства Подрядчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

1. Ответственным за производство работ, а также выполнение обязательств в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды по настоящему договору Подрядчик в соответствии с внутренним нормативным актом назначает: (Ф.И.О лица): __________________________, должность: _______________, контактные сведения: тел. ___________.

2. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик (ответственное за производство работ лицо) обязуется:

2.1. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и выполнять требования действующих нормативно-правовых актов, положений, приказов и инструкций, касающихся вопросов охраны труда, а также предотвращения несчастных случаев на производстве, создания и обеспечения безопасных условий труда своими работниками и работниками субподрядных организаций.

2.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов.

Подрядчик подтверждает, что на момент заключения  настоящего договора у него имеются в наличии копии указанных локальных нормативных актов в бумажном и/или электронном виде.

2.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

2.4. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

2.5. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

2.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

3. За невыполнение либо, нарушение действующих нормативно-правовых актов, положений, приказов или инструкций по охране труда, при проведении работ предусмотренных настоящим договором, нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения инструктажа, а также не прохождение работником медицинских осмотров, или при наличии медицинских противопоказаний, не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, Подрядчик (ответственное за производство работ лицо) несет ответственность в установленном законодательством порядке, в зависимости от характера и последствий нарушений.

4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им третьими лицами нарушения норм в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности в связи с вышеуказанными нарушениями Подрядчика, последний обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

5. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

6. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

7. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» Директор _________________________П.Е. Пылев М.П. | ______________ ______________ ________________________ ____________ М.П. |

Приложение № 2 к Договору подряда на

производство работ № ДП 2016/112 от «___»___________ 201__ г.

Техническое задание на выполнение подрядных работ.

Объект: «Сеть водопровода в микрорайоне Солоница от угла поворота сети водопровода в районе дома №3 по ГП до колодца, расположенного на пересечении ул. Линейная – ул. Физкультурная в г. Костроме»

1. Вид и цели выполнения работ (работы по текущему ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, капитальному строительству, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и др. с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ необходимо заказчику)

строительство сети водопровода в микрорайоне Солоница от угла поворота сети водопровода в районе дома №3 по ГП до колодца, расположенного на пересечении ул. Линейная – ул. Физкультурная в г. Костроме

Наличие проектной документации (согласованной и утвержденной в установленном порядке, которая и будет являться техническим заданием для размещения указанных работ)

Разработанная проектная документация

Перечень и объемы выполнения работ (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

№ п\п Наименование работ (конкретной цели выполнения работ) Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат) Количественный показатель объема подрядных работ Получение разрешение на проведение земляных работ. Строительство сети водопровода в микрорайоне Солоница от угла поворота сети водопровода в районе дома №3 по ГП до колодца, расположенного на пересечении ул. Линейная – ул. Физкультурная в г. Костроме Благоустройство территории.

Место выполнения работ (с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)

г. Кострома, мкрн. Солоница

Сроки (периоды) выполнения работ (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ)

31 августа 2017 г.

Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ ( в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ)

Выполнение работ в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных актов в строительстве, включая СП 48.13330.2011- Организация строительства, СДОС-03-2009.-Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, СДОС-04-2009.- Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Применение оптимальной технологии, методов и методик выполнения работ.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)

Соблюдение требований техники безопасности при выполнении строительных работ

Порядок сдачи и приемки результатов работ (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки работ по каждому этапу выполнения работ и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ)

Предъявление представителю Заказчика каждого вида и этапа скрытых работ с оформлением соответствующей документации

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 – (3 экз.) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (3 экз.) передаются подрядчиком заказчику в комплекте с Исполнительной съемкой (3 экз.), согласованной с начальником цеха водопроводных сетей и кратким санитарным анализом воды (1 экз.).

Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Обязательное проведение испытаний по параметрам, предъявляемым ГОСТ и СНиП

Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

Не требуется

Требования по объему гарантий качества работ (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период)

Немедленное устранение Подрядчиком неисправностей за собственный счёт по всем видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ, выявленных в течение гарантийного срока

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки)

Не менее 5 лет

Требования к квалификации исполнителя

Наличие допуска СРО, собственная производственная база

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» Директор _________________________П.Е. Пылев М.П. | ______________ ______________ ________________________ ____________ М.П. |

Договор подряда на производство работ № ДП 2016/114

Объект: «Сеть канализации в микрорайоне Солоница от колодца, расположенного на перекрестке пр-д. Речной – ул. Физкультурная до выпускных колодцев домов №1, №2 и №3 по ГП в мкр. Солоница»

г. Кострома                                                                                             «___»___________ 201__ г.

МУП г.Костромы «Костромагорводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пылева Павла Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик»в лице ____________  ____________   _______________   _____________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика следующие работы: строительство сети канализации в микрорайоне Солоница от колодца, расположенного на перекрестке пр-д. Речной – ул. Физкультурная до выпускных колодцев домов №1, №2 и №3 по ГП в мкр. Солоница, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. Работы по настоящему договору производятся для нужд МУП г.Костромы «Костромагорводоканал».

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей виды, объемы работ и используемые материалы.

1.3. Работы выполняются из материала Подрядчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы с надлежащим качеством, своими силами, из своего материала. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.1.2. Выполнить работы в срок, указанный в пункте 3.1. настоящего договора.

2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для обработки вещи или иного используемого для исполнения договора имущества.

2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.

2.1.5. В срок, не позднее 3 часов со времени наступления, письменно предупредить Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работ в срок.

2.1.6. Передать результат работ Заказчику.

2.1.7. За счет собственных средств исправить по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок все выявленные недостатки работ, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора или выполнял работы с иными недостатками.

2.1.8. Осуществлять оформление всей разрешительной документации на право производства работ.

2.1.9. В ходе выполнения работ проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц.

2.1.10. Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ). Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке площадки производства работ.

2.1.11. Соблюдать требования норм в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, указанные в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.12. До начала производства работ, назначить руководителя ответственного за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на участках где будут производится работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение работниками правил охраны труда и инструкций по охране труда, осуществление мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы на участках выполнения работ, осуществление контроля за проведением работ, выдачу нарядов-допусков на работы, отнесенные к работам повышенной опасности.

2.1.13. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Договором и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

2.1.14. В течение 5 дней с момента подписания Акта формы КС-2 и передачи Заказчику Справки формы КС-3, Подрядчик обязуется передать (выставить) Заказчику счет на оплату и счет-фактуру, оформленный в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137 (далее по тексту счет-фактура).

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения задания Заказчика.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принять результат выполненных работ в срок, не позднее 3 дней с даты получения уведомления от Подрядчика.

2.3.2. Произвести оплату работ по цене, указанной в статье 4 настоящего договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора.

2.4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения промежуточных сроков выполнения работ и/или конечного срока выполнения работ, привлечь для выполнения работ другую подрядную организацию. 2.4.5. При выявлении недостатков выполненных работ после передачи ему результатов работы, требовать от Подрядчика устранения недостатков работ за счет средств Подрядчика.

2.4.6. До начала работ ознакомить Подрядчика с действующими локальными нормативными актами Заказчика в области охраны окружающей природной среды, промышленной и пожарной безопасности.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ: течение 10 календарных дней с даты подписания договора;

Окончание работ: 31 августа 2017 г.

4. Стоимость работ и цена договора

4.1. Сметная документация, на основании которой формируется стоимость выполнения работ по данному договору обязательно проверяется департаментом ТЭК и ЖКХ Костромской области.

4.2. Стоимость работ по данному договору является договорной и составляет ________________________________________ (в том числе НДС______________________).

4.3. Цена договора может быть уменьшена по результатам фактически выполненных работ согласно акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

5. Порядок расчетов

5.1. Оплата работ производится Заказчиком не позднее _____(_______________)  календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и  после получения Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также после получения от Подрядчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленных в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом по согласованию сторонами по договорной цене, установленной в настоящем договоре, с учетом всех ранее произведенных по нему платежей.

6. Сдача-приемка выполненных работ

6.1. Приемка работы и оценка качества работ производится представителем Заказчика ежемесячно и после истечения общего срока выполнения работ, указанного в п. 3.1. настоящего Договора.

Приемка-сдача ежемесячного объема выполненных работ оформляется актом КС-2, справкой КС-3.

Акт Формы КС-2 и Справка по Форме КС-3 должны быть предоставлены Подрядчиком до 25 числа текущего месяца.

6.2. В случае выявления несоответствия (недостатков) результатов выполненных работ условиям настоящего договора при их ежемесячной приемке, Заказчик составляет Акт устранения несоответствия (недостатков) с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику в срок, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Подрядчик после получения указанного акта обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком.

6.3. После истечения срока выполнения работ, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, стороны составляют совместный Акт сдачи-приемки работ в срок, не позднее трех дней с даты истечения общего срока выполнения работ. Если при составлении совместного акта сдачи-приемки работ сторонами будут выявлены несоответствия (недостатки) результатов выполненных работ условиям настоящего договора, Подрядчик обязуется их устранить за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. Данное соглашение составляется в виде единого документа, подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.4. Если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7. Гарантии качества

7.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом работ указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации оборудования на протяжении гарантийного срока, указанного ниже, и несет ответственность за отступление от них.

7.3. Гарантийный срок работ устанавливается 5 лет с даты подписания сторонами акта приема – передачи выполненных работ, предусмотренного п. 6.3. настоящего Договора.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, на котором были проведены работы, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок Заказчик вправе составить такой акт с участием представителя независимой организации. В этом случае Акт направляется Подрядчику в срок, не позднее трех дней с даты его составления. Указанные в Акте данные не могут быть предметом спора между сторонами впоследствии. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц или Заказчика.

7.5. Если недостатки результата работы обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 5 лет с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения эксперта, привлекаемого по своему усмотрению Заказчиком  за счет Подрядчика. Данный акт является обязательным для сторон настоящего договора

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна в срок не позднее 14 дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также заключение Торгово-промышленной палаты, действующей на территории региона регистрации соответствующей Стороны, удостоверяющее наличие и срок действия этих обстоятельств и, по возможности, дающее оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

9. Ответственность сторон и расторжение договора

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, сторона, нарушившая обязательство, несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

9.2. За неисполнение своих обязательств, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штрафную неустойку в следующих размерах:

9.2.1. за начало работ после установленного срока – неустойка в виде пени в размере 0,1% от стоимости (цены) работ за каждый день просрочки до фактической даты начала работ;

9.2.2. за окончание работ после установленного срока – неустойка в виде пени в размере 0,1% от стоимости (цены) работ за каждый день просрочки.

9.2.3. за нарушение любого промежуточного срока выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - неустойка в виде пени в размере 0,1% от стоимости (цены) работ за каждый день просрочки;

9.2.4. за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - пеня в размере 0,2% действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости (цены) работ за каждый день просрочки.

9.2.5. за нарушения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, установленных Приложением №1 к настоящему Договору, Подрядчик обязуется, в срок, не позднее 5 дней со дня получения требования Заказчика, уплатить штраф в размере 15 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.2.6. за появление на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, или распитии на территории Заказчика алкогольных напитков (и/или употреблении наркотических и/или токсических средств) работником и/или работниками Подрядчика (либо работником и/или работниками привлеченного Подрядчиком третьего лица), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой установленный факт; в случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

9.3. Суммы неустоек за нарушение Подрядчиком обязательств по настоящему договору считаются начисленными с момента их признания в случаях и порядке установленных пунктом 9.2 или уплаты Подрядчиком, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае просрочки оплаты выполненных работ против сроков, установленных настоящим Договором по вине Заказчика, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 1/360 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Ответственность по уплате неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не распространяется на обязательства по уплате Заказчиком авансовых платежей и предварительной оплаты.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.

9.5. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.6. При проведении регламентированных процедур, в случае сообщения Поставщиком недостоверных сведений, предъявляемых к участникам этих процедур, договор также может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке, путем направления Поставщику уведомления о расторжении договора, без обращения в суд, в порядке, предусмотренном п.9.7 настоящего договора.

9.7. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора, при этом договор является расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления письменного уведомления.

9.8. В случае расторжения Договора Стороны обязаны исполнить свои обязательства, возникшие до даты расторжения Договора, в том числе уплатить предусмотренную настоящим договором неустойку.

9.9. В случае не соответствия качества выполненных подрядчиком работ по договору (не достижения результатом выполненных работ гарантированных показателей), Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 10% от стоимости выполненных работ.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Костромской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Конфиденциальность

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на 8 листах (без учета приложений), имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2. Условия настоящего договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные одной Стороной в ходе исполнения настоящего договора или при содействии другой Стороны, за исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с законодательством РФ коммерческой тайной (в частности информация о судебных арбитражных делах), признается конфиденциальной (далее – Конфиденциальная информация), то есть не подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной Стороной без согласия другой Стороны.

11.3. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения Конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой стороны. С Конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно связаны с исполнением договора.

11.4. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность полученных от Заказчика подлинных документов, а также несет ответственность перед Заказчиком за несанкционированное разглашение Конфиденциальной информации в течение срока действия Договора и десяти лет после прекращения его действия. Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный разглашением Конфиденциальной информации реальный ущерб в полном размере, кроме того уплатить штрафную неустойку в размере 25% от стоимости работ.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует 31 августа 2017 г., а в части исполнения сторонами обязательств – до полного их исполнения.

13. Изменение и дополнение договора

13.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде единого документа и подлежат подписанию полномочными представителями обеих Сторон.

13.2 Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора  и в обязательном порядке содержат ссылку на порядковый номер приложения, номер и дату заключения данного договора.

14. Заключительные положения

14.1. В случае изменения у какой-либо из сторон места нахождения, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону. Указанное письменное извещение становится неотъемлемой частью настоящего договора. В случае неполучения стороной извещения место нахождения, название, банковские реквизиты сторон, указанные в договоре, считаются правильными.

14.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны.

Сторона, уступившая (продавшая, передавшая) свое право требования по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны, уплачивает другой стороне (должнику) неустойку, равную сумме, право требования которой уступлено.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.4. Каждая из сторон гарантирует, что

- она является лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по законодательству РФ, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами и для осуществления своей деятельности в ее нынешнем виде;

- имеет право заключить настоящий договор, а так же исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором;

- принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов, нарушения прав третьего лица, предоставленных ему стороной, или нарушения какого-либо решения или административного акта, нарушения положений законодательства РФ;

- ей были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения настоящего Договора, осуществления обязательств по настоящему Договору.

14.5. Корреспонденция и платежи, отправленные (перечисленные) по указанным в настоящем Договоре реквизитам, будут считаться надлежащим образом отправленными (перечисленными), если только одна из Сторон заранее не направит другой стороне письменное уведомление об изменении своих реквизитов.

14.6. Для целей соблюдения положений настоящего договора Стороны будут использовать реквизиты, указанные в статье 15.

14.7. С даты заключения настоящего договора все иные соглашения между сторонами, касающиеся предмета настоящего договора, утрачивают силу.

14.8. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Обязательства Подрядчика в части соблюдения норм в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

Приложение № 2. Техническое задание на выполнение подрядных работ.

15. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, 2а ИНН 4401000622 КПП 440101001 р/с 40702810313250005627 Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Воронеже, г. Воронеж БИК 042007835 Кор/счет 30101810100000000835 Директор _________________________П.Е. Пылев М.П. | ______________ ______________ ______________ _______________________ ____________ М.П. |

Приложение № 1 к Договору подряда на

производство работ № ДП 2016/114 от «___»___________ 201__ г.

Обязательства Подрядчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

1. Ответственным за производство работ, а также выполнение обязательств в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды по настоящему договору Подрядчик в соответствии с внутренним нормативным актом назначает: (Ф.И.О лица): __________________________, должность: _______________, контактные сведения: тел. ___________.

2. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик (ответственное за производство работ лицо) обязуется:

2.1. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и выполнять требования действующих нормативно-правовых актов, положений, приказов и инструкций, касающихся вопросов охраны труда, а также предотвращения несчастных случаев на производстве, создания и обеспечения безопасных условий труда своими работниками и работниками субподрядных организаций.

2.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов.

Подрядчик подтверждает, что на момент заключения  настоящего договора у него имеются в наличии копии указанных локальных нормативных актов в бумажном и/или электронном виде.

2.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

2.4. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

2.5. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

2.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

3. За невыполнение либо, нарушение действующих нормативно-правовых актов, положений, приказов или инструкций по охране труда, при проведении работ предусмотренных настоящим договором, нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения инструктажа, а также не прохождение работником медицинских осмотров, или при наличии медицинских противопоказаний, не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, Подрядчик (ответственное за производство работ лицо) несет ответственность в установленном законодательством порядке, в зависимости от характера и последствий нарушений.

4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им третьими лицами нарушения норм в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности в связи с вышеуказанными нарушениями Подрядчика, последний обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

5. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

6. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

7. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» Директор _________________________П.Е. Пылев М.П. | ______________ ______________ ________________________ ____________ М.П. |

Приложение № 2 к Договору подряда на

производство работ № ДП 2016/114 от «___»___________ 201__ г.

Техническое задание на выполнение подрядных работ.

Объект: «Сеть канализации в микрорайоне Солоница от колодца, расположенного на перекрестке пр-д. Речной – ул. Физкультурная до выпускных колодцев домов №1, №2 и №3 по ГП в мкр. Солоница»

1. Вид и цели выполнения работ (работы по текущему ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, капитальному строительству, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и др. с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ необходимо заказчику)

строительство сети канализации в микрорайоне Солоница от колодца, расположенного на перекрестке пр-д. Речной – ул. Физкультурная до выпускных колодцев домов №1, №2 и №3 по ГП в мкр. Солоница

Наличие проектной документации (согласованной и утвержденной в установленном порядке, которая и будет являться техническим заданием для размещения указанных работ)

Разработанная проектная документация

Перечень и объемы выполнения работ (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

№ п\п Наименование работ (конкретной цели выполнения работ) Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат) Количественный показатель объема подрядных работ Получение разрешение на проведение земляных работ. Строительство сети канализации в микрорайоне Солоница от колодца, расположенного на перекрестке пр-д. Речной – ул. Физкультурная до выпускных колодцев домов №1, №2 и №3 по ГП в мкр. Солоница Благоустройство территории.

Место выполнения работ (с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)

г. Кострома, мкрн. Солоница

Сроки (периоды) выполнения работ (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ)

31 августа 2017 г.

Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ ( в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ)

Выполнение работ в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных актов в строительстве, включая СП 48.13330.2011- Организация строительства, СДОС-03-2009.-Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, СДОС-04-2009.- Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Применение оптимальной технологии, методов и методик выполнения работ.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)

Соблюдение требований техники безопасности при выполнении строительных работ

Порядок сдачи и приемки результатов работ (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки работ по каждому этапу выполнения работ и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ)

Предъявление представителю Заказчика каждого вида и этапа скрытых работ с оформлением соответствующей документации

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 – (3 экз.) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (3 экз.) передаются подрядчиком заказчику в комплекте с Исполнительной съемкой (3 экз.), согласованной с начальником цеха канализационных сетей .

Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Обязательное проведение испытаний по параметрам, предъявляемым ГОСТ и СНиП

Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

Не требуется

Требования по объему гарантий качества работ (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период)

Немедленное устранение Подрядчиком неисправностей за собственный счёт по всем видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ, выявленных в течение гарантийного срока

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки)

Не менее 5 лет

Требования к квалификации исполнителя

Наличие допуска СРО, собственная производственная база

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» Директор _________________________П.Е. Пылев М.П. | ______________ ______________ _______________________ ____________ М.П. |

# Text boxes

1

1